**PLANNIFICATION PROJET RASPBERRY RETROPIE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activité | Participant | Date | Retard | Status |
| Brainstorming Matériel | Pedro, Wesley, Chady | 17 Févriers 2021 | aucun | Terminer |
| Sélections jeux et émulateurs | Chady, Pedro, Wesley | 17 Février 2021 | aucun | Terminer |
| Installation Rétropie | Pedro | 18 Févriers 2021 | aucun | Terminer |
| Configuration et test Rétropie | Pedro, Chady, Wesley | 18 Févriers 2021 | aucun | Terminer |
| Fabrication Manette | Pedro, Chady, Wesley | 4 Mars -18 Mars 2021 | Retard accumulé dût à une quarantaine et de multiples vols de carte sd | Commencé |
| Design | Chady, Wesley | 25 Mars - 1erAvril | Annulé dût à un retard sur la fabrication de la manette ainsi qu’un manque de temps dût à la date d’échéance | annulé |
| Manuel Utilisateur | Pedro | 25 Mars – 1 | Retard dût à la quarantaine et aux multiples vols de matériels | Pas commencer |
| Document Technique | Pedro, Chady, Wesley | 22 Avril 2021 – 29 avril | aucun | En cours |

**Participant :**

* + Pedro
  + Wesley
  + Chady