**PLANNIFICATION PROJET RASPBERRY RETROPIE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activité | Participant | Date | Nombre Périodes | Status |
| Brainstorming Matériel | Pedro, Wesley, Chady | 17 Févriers 2021 | 1 | Terminer |
| Sélections jeux et émulateurs | Chady, Pedro, Wesley | 17 Février 2021 | 1 | Terminer |
| Installation Rétropie | Pedro | 18 Févriers 2021 | 1 | Terminer |
| Configuration et test Rétropie | Pedro, Chady, Wesley | 18 Févriers 2021 | 1 | Terminer |
| Fabrication Manette | Pedro, Chady, Wesley | 4 Mars -18 Mars 2021 | 3 | Pas commencer |
| Design | Chady, Wesley | 25 Mars - 1erAvril | 2 | Pas commencer |
| Manuel Utilisateur | Pedro | 25 Mars – 1er Avril | 2 | Pas commencer |
| Document Technique | Pedro, Chady, Wesley | 22 Avril 2021 | 1 | Pas commencer |

* **Participant :**
  + Pedro
  + Wesley
  + Chady